# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по SEO-продвижению сайта kirillitsa.ru

Уважаемые коллеги!

На основании предварительного SEO-аудита сайта kirillitsa.ru представляем комплексное предложение по оптимизации и продвижению вашего веб-ресурса в поисковых системах.

# 1. ЗАЧЕМ НУЖНО SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ

## 1.1. Текущая ситуация

Проведенный аудит выявил критические технические и контентные недостатки, которые серьезно ограничивают видимость сайта в поисковых системах:

- Отсутствуют meta description на страницах - поисковики формируют сниппеты автоматически, часто неудачно, что снижает кликабельность на 30-40%;

- Пустые alt-атрибуты у всех изображений - упущена возможность ранжирования в поиске по картинкам и снижена общая релевантность страниц;

- На сайте встречаются критические опечатки, которые нужно исправить;

- Отсутствие микроразметки Schema.org - сайт не появляется в расширенных сниппетах (карточки организации, новости, FAQ);

- Минимальный объем текста на главной странице - поисковику не за что зацепиться для понимания тематики бизнеса;

- Отсутствуют hreflang-атрибуты;

- Слабая внутренняя перелинковка - теряется распределение веса страниц, снижается общая авторитетность сайта.

## 1.2. Почему это критично

Для холдинга в инвестиционной, нефтегазовой и агропромышленной сфере органический поиск — ключевой канал привлечения институциональных инвесторов, стратегических партнеров и контроля корпоративной репутации.

При текущем состоянии сайт:

- Не ранжируется по ключевым коммерческим запросам (инвестиции в нефтегаз, поставки нефтепродуктов, АПК холдинг, корпоративные облигации 2026);

- Теряет до 60% потенциального трафика из-за технических ошибок;

- Не появляется в новостных блоках Яндекса из-за отсутствия разметки NewsArticle;

- Не использует преимущества наличия экспертного контента (история компании, новости отрасли, технологические достижения).

# 2. ЧТО ДАСТ БИЗНЕСУ SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ

## 2.1. Прозрачность для инвесторов и регуляторов

- Полная информационная прозрачность — все корпоративные документы, финансовые показатели, новости доступны через поиск;

- Структурированные данные через Schema.org — ключевая информация об эмитенте отображается прямо в поисковой выдаче;

- Регулярные обновления — инвесторы видят активность компании, что снижает воспринимаемый риск;

- Контроль первой страницы выдачи — вытеснение негативной или устаревшей информации.

## 2.2. Репутационные выгоды

- Топовые позиции в поиске создают эффект лидера отрасли - первые 3 результата получают 75% всех кликов;

- Появление в расширенных сниппетах Яндекса повышает доверие потенциальных партнеров;

- Регулярная публикация экспертного контента формирует имидж отраслевого эксперта;

- Присутствие в новостных блоках Яндекс.Новости усиливают медийное влияние.

## 2.3. Операционные выгоды

- Квалифицированный трафик - пользователи целенаправленно ищут информацию об инвестициях, партнерстве, технологиях;

- Долгосрочный эффект - в отличие от рекламы, SEO-результаты сохраняются годами;

- Возможность масштабирования - расширение на новые географии и сегменты без пропорционального роста бюджета.

# 3. СТРАТЕГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ

## 3.1. Этап 1: Техническая оптимизация (месяцы 1-2)

Фундамент для дальнейшего роста. Устранение всех критических технических барьеров для индексации и ранжирования.

- Исправление опечаток во всех шаблонах;

- Добавление уникальных meta description (150-160 символов) на все страницы;

- Прописывание описательных alt-атрибутов для всех изображений;

- Внедрение микроразметки Schema.org: Organization, LocalBusiness, NewsArticle, BreadcrumbList;

- Добавление hreflang-атрибута ru для корректной работы;

- Оптимизация изображений - конвертация в WebP (экономия трафика 25-40%, улучшение Core Web Vitals);

- Устранение дублирующих страниц и настройка редиректов.

Результат: Устранение 100% критических ошибок, рост индексации страниц на 40-60%, появление в расширенных сниппетах.

## 3.2. Этап 2: Семантическое ядро (месяцы 1-2)

Определение всех коммерческих и информационных запросов целевой аудитории.

- Сбор семантического ядра (500-800 запросов): коммерческие, информационные, брендовые;

- Анализ конкурентов ТОП-5 по нише для выявления незакрытых ниш;

- Кластеризация запросов по тематикам и интентам ((инвестиционные, партнерские, информационные));

- Распределение ключевых слов по существующим и новым страницам;

- Ежемесячное расширение семантики - добавление новых кластеров по мере роста.

Результат: Четкая карта запросов, понимание приоритетов продвижения, основа для контент-плана.

## 3.3. Этап 3: On-page оптимизация (месяцы 2-4)

Глубокая работа с контентом всех страниц под собранное семантическое ядро.

- Переписывание всех Title с добавлением ключевых слов и продающих элементов;

- Оптимизация H1-H6 заголовков - добавление ключевых фраз с сохранением читаемости;

- Расширение контента главной страницы до 1500-2000 символов с включением целевых запросов;

- Добавление блока FAQ на странице инвесторов - попадание в featured snippets Яндекса;

- Настройка стратегической внутренней перелинковки с оптимизированными анкорами;

- Создание перекрестных ссылок между разделами (investors ↔ branch/petroleum);

- Ежемесячная доработка и добавление контента на основе аналитики запросов.

Результат: Рост релевантности всех страниц, выход в ТОП-10 по первым коммерческим запросам, увеличение CTR на 20-40%.

## 3.4. Этап 4: Контент-маркетинг (месяцы 3-9)

Привлечение информационного трафика через экспертный контент.

- Создание раздела экспертной аналитики/блога для привлечения информационных запросов;

- Публикация 4-6 статей в месяц: отраслевые обзоры, аналитика рынка, кейсы;

- Оптимизация существующих новостей пресс-центра под поисковые запросы;

- Добавление уникальных изображений к каждой новости (сейчас используется одно фото пшеницы);

- Построение сети внутренних ссылок из статей на коммерческие разделы.

Результат: Дополнительные 700-1500 визитов в месяц из информационных запросов, формирование экспертного статуса.

## 3.5. Этап 5: Локальное SEO (месяцы 2-6)

Усиление присутствия в локальном поиске.

- Добавление разметки LocalBusiness на страницу контактов;

- Встраивание интерактивной Яндекс.Карты вместо текстовой ссылки;

- Мониторинг NAP-консистентности (название, адрес, телефон) во всех упоминаниях.

# 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

## 4.1. Команда проекта

- SEO-специалист: техническая и контентная оптимизация, аналитика, отчетность;

- Менеджер проекта: координация работ, коммуникация с клиентом, контроль сроков;

- Разработчик: техническая интеграция изменений (привлекается по необходимости).

## 4.2. Коммуникация и отчетность

Еженедельные синхронизации

- Короткие статус-апдейты по выполненным задачам и планам на неделю;

- Формат: email-дайджест или созвон 15-20 минут (по согласованию).

Ежемесячные отчеты

- Детальный отчет с анализом трафика, позиций, конверсий;

- Включает: динамику органического трафика, рост позиций по ключевым запросам, выполненные работы, план на следующий месяц;

- Формат: презентация PDF + онлайн-встреча для обсуждения.

Квартальные стратегические сессии

- Глубокий анализ достигнутых результатов;

- Корректировка стратегии на основе полученных данных;

- Планирование на следующий квартал с учетом бизнес-приоритетов;

- Формат: расширенная встреча 1-1,5 часа.

# 5. РИСКИ И ИХ МИТИГАЦИЯ

## 5.1. Временные риски

Риск: Задержки в согласовании контента или технических доработок со стороны клиента

- Митигация: Четкие SLA по срокам согласований (3-5 рабочих дней). Назначение контактного лица со стороны клиента с полномочиями для принятия оперативных решений. Буфер времени в планировании на случай задержек.

Риск: Более медленный рост позиций в высококонкурентной нише

- Митигация: Реалистичный прогноз сроков с учетом конкурентности (8-12 месяцев для коммерческих запросов). Фокус на quick wins — низкоконкурентные запросы в первые месяцы для демонстрации результата. Параллельная работа над информационным контентом для быстрого притока трафика.

## 5.2. Бизнес-риски

Риск: Несоответствие полученного трафика реальным бизнес-целям

- Митигация: Стратегическая сессия на старте проекта для выявления KPI бизнеса. Регулярный анализ не только трафика, но и качества лидов, конверсий. Гибкая корректировка семантического ядра на основе реальных данных о покупателях.

Риск: Репутационные инциденты в публичном пространстве влияют на органический трафик

- Митигация: Интеграция SERM (управление репутацией) в SEO-стратегию. Создание позитивного контент-фона через публикации на авторитетных площадках. Быстрое реагирование на негативные упоминания через создание контр-контента.

# 6. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ

## 6.1. Структура инвестиций

Первоначальный платеж (разовый): 236 880,00 рублей, с учетом НДС 5% - 11 280,00 рублей

Ежемесячное сопровождение: 107 520,00 рублей, с учетом НДС 5% - 5 120,00 рублей

Ежеквартальные работы: 47 040,00 рублей, с учетом НДС 5% - 2 240,00 рублей.

## 6.2. Дополнительные расходы

- Внешний ссылочный бюджет (размещения на отраслевых порталах, медиа) — 15 000–25 000 руб./мес.

## 6.3. Условия сотрудничества

- Минимальный срок контракта: 6 месяцев. SEO — это инвестиция с накопительным эффектом, и первые устойчивые результаты проявляются к 4–6 месяцу. Досрочное прекращение работ обнуляет вложения предыдущих месяцев.

- Действие предложения: условия данного КП действительны до 31 апреля 2026 г. После этой даты состав работ и стоимость могут быть пересмотрены.

# СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Для запуска проекта необходимо:

- Согласовать объем работ и финальную стоимость

- Предоставить доступы: CMS, Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, хостинг

- Назначить контактное лицо со стороны клиента

- Провести стартовую стратегическую сессию