SEO — Стандартный план работ

Перечень задач · Оценка трудозатрат · Периодичность выполнения

| 🟢 1 раз — разовые работы | 🔵 Ежемесячно — регулярные работы | 🟡 Квартально — периодические | Часы — оценка на 1 итерацию |
| --- | --- | --- | --- |

| Задача | Периодичность | Часы | Исполнитель | Примечание / результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аудит и анализ |  |  |  |  |
| Технический SEO-аудит сайта | 1 раз | 8–12 ч | SEO-специалист | Сканирование сайта (Screaming Frog / Netpeak Spider), выявление ошибок: 4xx/5xx, редиректы, дубли, скорость, HTTPS, robots.txt, sitemap |
| Аудит on-page (контент, метатеги, заголовки) | 1 раз | 4–6 ч | SEO-специалист | Проверка title, meta description, H1–H6, alt-атрибутов, структуры URL на всех ключевых страницах |
| Анализ конкурентов (ТОП-5 по нише) | 1 раз | 4–6 ч | SEO-специалист | Семантика, структура сайтов, ссылочный профиль, контентная стратегия конкурентов |
| Аудит ссылочного профиля | 1 раз | 2–3 ч | SEO-специалист | Анализ входящих ссылок через Ahrefs / Semrush: токсичные ссылки, анкор-лист, сравнение с конкурентами |
| Аудит скорости загрузки (Core Web Vitals) | 1 раз | 2–3 ч | SEO + разработчик | PageSpeed Insights, GTmetrix — LCP, CLS, FID. Фиксация проблем с изображениями, JS, CSS |
| Повторный технический аудит | Квартально | 3–4 ч | SEO-специалист | Контроль исправлений, выявление новых ошибок после обновлений сайта |
| 2. Семантическое ядро |  |  |  |  |
| Сбор семантического ядра | 1 раз | 8–16 ч | SEO-специалист | Wordstat, Key Collector, Ahrefs — сбор, кластеризация запросов по страницам (от 500 до 5000+ ключей в зависимости от ниши) |
| Распределение запросов по страницам | 1 раз | 3–5 ч | SEO-специалист | Карта релевантности: каждой странице — группа запросов, приоритет продвижения |
| Расширение семантики / добавление новых кластеров | Квартально | 3–4 ч | SEO-специалист | Анализ новых запросов, изменений спроса, сезонности |
| 3. Техническая оптимизация |  |  |  |  |
| Настройка / обновление robots.txt | 1 раз | 0.5 ч | SEO + разработчик | Закрыть от индексации служебные страницы, дубли, личные кабинеты |
| Создание и регистрация XML Sitemap | 1 раз | 1–2 ч | SEO + разработчик | Генерация sitemap.xml, регистрация в Search Console и Яндекс Вебмастер |
| Обновление Sitemap | Ежемесячно | 0.5 ч | SEO / авто | Проверка актуальности, добавление новых страниц, удаление 404 |
| Настройка редиректов (301/302) | 1 раз | 1–3 ч | Разработчик | Устранение битых ссылок, объединение дублей, правильные цепочки редиректов |
| Устранение дублированных страниц | 1 раз | 2–4 ч | SEO + разработчик | Canonical, редиректы или noindex для страниц-дублей |
| Внедрение микроразметки Schema.org | 1 раз | 4–8 ч | Разработчик | Organization, LocalBusiness, BreadcrumbList, NewsArticle, FAQPage, Product — в зависимости от типа сайта |
| Настройка hreflang (мультиязычность) | 1 раз | 2–4 ч | Разработчик | Только если сайт многоязычный — связь языковых версий для корректной индексации |
| Оптимизация скорости (изображения, кэш, минификация) | 1 раз | 4–8 ч | Разработчик | Сжатие изображений, WebP, lazy load, кэширование, минификация JS/CSS |
| Мониторинг технических ошибок | Ежемесячно | 1–2 ч | SEO-специалист | Проверка Search Console / Яндекс Вебмастер: новые ошибки индексации, 404, проблемы с мобильностью |
| 4. Оптимизация контента (on-page) |  |  |  |  |
| Написание / оптимизация Title для всех страниц | 1 раз | 2–4 ч | SEO-специалист | Уникальные title с ключевыми словами, длина 50–70 символов |
| Написание Meta Description для всех страниц | 1 раз | 2–4 ч | SEO-специалист / копирайтер | Уникальные описания 150–160 символов с ключевыми словами и CTA |
| Оптимизация H1–H6 заголовков | 1 раз | 2–3 ч | SEO-специалист | Проверка иерархии, добавление ключевых слов, устранение пропусков уровней |
| Прописывание alt-атрибутов изображений | 1 раз | 2–4 ч | SEO-специалист / разработчик | Описательные alt для всех значимых изображений сайта |
| Оптимизация URL-структуры | 1 раз | 1–3 ч | SEO + разработчик | ЧПУ-адреса, устранение лишних параметров, логичная вложенность |
| Настройка внутренней перелинковки | 1 раз | 2–4 ч | SEO-специалист | Связывание страниц, распределение ссылочного веса, хлебные крошки |
| Доработка / добавление контента на страницы | Ежемесячно | 4–8 ч | Копирайтер | Добавление текстов на страницы без контента, обновление устаревшего |
| Оптимизация посадочных страниц под новые запросы | Квартально | 4–6 ч | SEO + копирайтер | По результатам расширения семантики — дооптимизация существующих страниц |
| 5. Контент-маркетинг |  |  |  |  |
| Разработка контент-плана | 1 раз | 3–4 ч | SEO-специалист | Перечень тем для блога / пресс-центра на 3–6 месяцев, привязка к запросам |
| Написание SEO-статей (блог / экспертный контент) | Ежемесячно | 6–12 ч | Копирайтер | 2–4 статьи в месяц под информационные запросы. Укрепляет E-E-A-T |
| Актуализация старых материалов | Квартально | 3–4 ч | Копирайтер | Обновление дат, добавление новых данных, переработка устаревшего контента |
| 6. Внешняя оптимизация (off-page) |  |  |  |  |
| Аудит текущего ссылочного профиля | 1 раз | 2–3 ч | SEO-специалист | Baseline: сколько доноров, качество, анкоры, токсичные ссылки |
| Дизавоу токсичных ссылок | 1 раз | 1–2 ч | SEO-специалист | Отправка disavow-файла в Google Search Console при наличии спамных ссылок |
| Наращивание ссылочной массы | Ежемесячно | 4–8 ч | SEO-специалист / линкбилдер | Размещение статей на тематических ресурсах, гостевые посты, крауд-маркетинг |
| Размещение в отраслевых каталогах и справочниках | 1 раз | 2–3 ч | SEO-специалист | 2GIS, Яндекс Справочник, отраслевые площадки — NAP-консистентность |
| 7. Локальное SEO |  |  |  |  |
| Настройка Яндекс Бизнес / Google Business Profile | 1 раз | 2–3 ч | SEO-специалист | Создание / верификация карточки, заполнение всех полей, добавление фото |
| Настройка NAP-данных на сайте | 1 раз | 1 ч | SEO + разработчик | Единый формат адреса/телефона на сайте и во внешних источниках |
| Мониторинг и ответы на отзывы | Ежемесячно | 1–2 ч | Маркетолог / менеджер | Реакция на отзывы в картах, работа с репутацией |
| Обновление карточек (акции, фото, часы работы) | Ежемесячно | 0.5–1 ч | SEO / маркетолог | Актуальность информации в Яндекс Бизнес / Google Business |
| 8. Аналитика и отчётность |  |  |  |  |
| Настройка Яндекс Метрики | 1 раз | 2–3 ч | SEO + разработчик | Счётчик, цели, вебвизор, электронная коммерция (если нужна) |
| Настройка Google Analytics 4 | 1 раз | 2–3 ч | SEO + разработчик | Счётчик, конверсии, связка с Search Console |
| Подключение Google Search Console | 1 раз | 0.5 ч | SEO-специалист | Верификация сайта, отправка sitemap, мониторинг ошибок |
| Подключение Яндекс Вебмастер | 1 раз | 0.5 ч | SEO-специалист | Верификация, настройка региона, мониторинг индексации |
| Настройка отслеживания позиций | 1 раз | 1–2 ч | SEO-специалист | Топвизор / Serpstat — пул запросов, регион, частота проверки |
| Ежемесячный отчёт о результатах | Ежемесячно | 2–4 ч | SEO-специалист | Динамика позиций, трафик, конверсии, выполненные задачи, план на следующий месяц |
| Квартальный стратегический разбор | Квартально | 2–3 ч | SEO-специалист | Анализ эффективности за квартал, корректировка стратегии, новые приоритеты |

Сводка трудозатрат

| Блок работ | Разово (ч) | Ежемесячно (ч) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Аудит и анализ | 19–27 | 3–4 | Разовый полный + квартальный мониторинг |
| 2. Семантическое ядро | 11–21 | 3–4 | Расширение — раз в квартал |
| 3. Техническая оптимизация | 14–30 | 1.5–2.5 | Большая часть — разово, мониторинг — ежемесячно |
| 4. Оптимизация контента (on-page) | 11–22 | 4–8 | Базовая оптимизация — разово, контент — регулярно |
| 5. Контент-маркетинг | 3–4 | 6–12 | Зависит от количества статей в месяц |
| 6. Внешняя оптимизация (off-page) | 5–8 | 4–8 | Линкбилдинг — постоянный процесс |
| 7. Локальное SEO | 5–7 | 1.5–3 | Актуально при наличии офлайн-точек |
| 8. Аналитика и отчётность | 6–9 | 2–4 | Настройка — разово, отчётность — ежемесячно |
| ИТОГО | 74–128 ч | 25–45 ч/мес | Диапазон зависит от размера сайта и ниши |

Важные уточнения

| 📌 Что влияет на объём часов - Размер сайта — 10 страниц и 10 000 страниц несопоставимы - Ниша — конкурентность определяет глубину работ по линкбилдингу - Начальное состояние сайта — чем больше ошибок, тем больше разовых работ - Наличие разработчика — часть задач требует технической реализации - Мультиязычность — умножает объём on-page работ кратно языкам | 📌 Типичный старт проекта (1-й месяц) - Технический аудит + устранение критических ошибок - Сбор семантического ядра и распределение по страницам - Базовая on-page оптимизация (title, meta, H1, alt) - Настройка аналитики (Метрика, GA4, Search Console, Вебмастер) - Настройка отслеживания позиций — точка отсчёта |
| --- | --- |